УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Еманжелинского городского поселения

от _____________№________

# Ведомственная целевая программа
 развития улично-дорожной сети ни территории Еманжелинского городского поселения  на 2011 - 2013 годы

# Паспорт программы

| Наименование ведомственной целевой программы | Развитие улично-дорожной сети на территории Еманжелинского городского поселения на 2011 - 2013 годы. |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Еманжелинского городского поселения |
| Цель программы | Улучшение городской среды в части транспортного обеспечения населения, своевременный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, улучшение транспортной доступности микрорайонов, организация безопасности дорожного движения |
| Разработчики Программы | Отдел жилищного хозяйство и коммунально-бытового обслуживания населения Еманжелинского городского поселения |
| Сроки реализации Программы | 2011 год, 2012 год, 2013 год. |
| Источники и объемы финансирования | Средства бюджетов всех уровней и других источников – 93101,767 тыс. руб., в том числе: 2011 год: Всего – 50019,867 тыс. руб., в том числе за счет: областного бюджета – 50019,867 тыс. руб., 2012 год: Всего – 14081,9 тыс. руб., в том числе за счет: областного бюджета – 14081,9 тыс. руб., 2013 год: Всего – 29000,0 тыс. руб., в том числе за счет: областного бюджета – 29000,0 тыс. руб., |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ожидаемые результаты: 1. Сокращение количества дорожно- транспортных проишествий, 2. Улучшение транспортно-эксплутационных показателей. 3. Развитие и совершенствование улично-дорожной сети поселения., 4. Повышение комфортности проживания на территории поселения. |

# Общие положения

1. Программа разработана на основании Федерального «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Устава Еманжелинского городского поселения, Правил благоустройства Еманжелинского городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Еманжелинского городского поселения от 27.08.2008г. № 427.

2. Ведомственная целевая программа развития улично-дорожной сети на территории Еманжелинского городского поселения на 2011 - 2013 годы направлена на организацию  работ  по  дорожной деятельности.  В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

3. В Программу могут  вноситься изменения в плане корректировки цели, срока, финансовой потребности на осуществление мероприятий.

# II. Введение

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории поселения составляет 135,9 километров, в том числе с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием, рассчитанных на движение современных транспортных средств – 58,7 километров, то есть 43 процентов от общей протяженности.

Площадь внутридворовых территорий составляет 548 тысяч квадратных метров, с неусовершенствованным покрытием площадей внутридворовых проездов и тротуаров более 50%.

Развитие транспортной системы поселения уже устойчиво сформировалось.

Дальнейшее увеличение мощности магистральной сети должно быть достигнуто в основном за счет нового строительства и реконструкции.

Перед администрацией поселения стоит задача по совершенствованию и развитию сети автомобильных дорог города, внутридворовых проездов и тротуаров в соответствии с потребностями экономики, стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках и росту благосостояния населения поселения (таблица 1).

Необходимо обеспечить соответствие параметров улично-дорожной сети потребностям дорожного движения и транспортного обслуживания населения, предприятий, учреждений и организаций поселения, в связи, с чем возникает необходимость разработки системы поэтапного формирования магистральной сети города с доведением ее характеристик до нормативных с учетом ресурсных возможностей.

С каждым годом повышаются требования комфортного проживания населения в городе, безопасности движения транспорта, что предполагает качественную работу по содержанию объектов благоустройства города. В то же время финансирование работ по развитию улично-дорожной сети все больше ведутся по остаточному принципу, что приводит к разрушению уже существующих дорог и к низкому уровню благоустройства.

III. Цели и задачи программы

Цель Программы - улучшение городской среды и жизнеобеспечения населения на основании выработки комплекса мер по повышению эффективности капиталовложений в улично-дорожную систему поселения путем рационального распределения средств и концентрации ресурсов на требуемых направлениях.

Предлагаемая Программа направлена на приведение проезжей части дорог, улично-дорожной сети, тротуаров в нормативное состояние.

Основными задачами Программы являются:

1) развитие и совершенствование улично-дорожной сети поселения;

2) формирование магистралей непрерывного движения для отвлечения транспортных потоков из центральной части города;

3) строительство новых инженерных сооружений;

4) улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог поселения и повышение безопасности движения, превращение второстепенных улиц в магистральные путем их реконструкции;

5) строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, внутридворовых проездов и тротуаров, транспортных развязок ;

6) внедрение новых технологий в дорожном строительстве и другое.

IV. Финансирование программы

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджетов всех уровней (бюджета поселения, районного, областного и федерального бюджетов) и других источников, не запрещенных действующим законодательно-правовым актам.

# V. Механизм реализации программы

# Достижение целей и задач, обозначенных в программе, ожидается за счет выполнения указанных в ней мероприятий. Реализация Программы осуществляется на  основе договоров, заключаемых на конкурсной основе администрации Еманжелинского городского поселения с основными исполнителями программных мероприятий с соблюдением выполнения обозначенных параметров: сроки выполнения и гарантии, качество работ.

# VI. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

# Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляется администрацией Еманжелинского городского поселения - отделом жилищного хозяйства и коммунально-бытового обслуживания населения. Исполнители основных мероприятий участвуют в реализации программы в части их касающейся.

| Таблица № 1 |
| --- |
| Мероприятия по развитию улично-дорожной сети на территории Еманжелинского городского поселения в 2011 - 2013 годы |
| № п/п | Наименование объекта | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
|  |  | Объем работ | Объем работ | Объем работ |
|  |  | Потребность в средствах, тыс. руб. | Потребность в средствах, тыс. руб. | Потребность в средствах, тыс. руб. |
|  |  | Всего, в том числе | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего, в том числе | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего, в том числе | Областной бюджет | Местный бюджет |
| Ремонт автомобильных дорог, в том числе: |
| Ремонт автомобильных дорог 2011 год |
| 1. | Ремонт ул. Ленина (виды работ: асфальтовое покрытие, установка бортовых камней, тротуар, искусственные неровности, водоотлив и прочее) | 16195,486 | 16195,486 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт дорожного покрытия автодороги п. разрез-г. Еманжелинск от поворота на свалку до поворота в п. Разрез (виды работ: асфальтобетонное покрытие, укрепление обочин) | 8048,351 | 8048,351 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт дорожного покрытия проезда от ул. Трактовая по плотине через ул. Заречная с выходом на автодорогу Челябинск-Троицк (виды работ: асфальтобетонное покрытие, укрепление обочин) | 9210,981 | 9210,981 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт дорожного покрытия ул. Северной от автодороги Челябинск-Троицк до железнодорожной остановки Борисовка (виды работ: асфальтобетонное покрытие, укрепление обочин) | 10696,834 | 10696,834 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Ремонт дорожного покрытия пер. Песочный в пос. Пионерский Еманжелинского городского поселения (асфальтобетонное покрытие, укрепление обочин) | 2260,467 | 2260,467 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Ремонт внутридворовых проездов по ул. Больничная,4 (виды работ: асфальтобетонное покрытие внутридворового покрытия, предподъездной площадки, автостоянка) | 419,674 | 419,674 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ремонт внутридворовых проездов по ул. Угольная,3а,7 (виды работ: асфальтобетонное покрытие внутридворового проезда, предподъездной площадки, автостоянка) | 1000,785 | 1000,785 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт внутридворовых проездов по ул. Гагарина 6,8, ул. Чкалова 6,8 (виды работ: асфальтобетонное покрытие внутридворового покрытия, тротуара, предподъездных площадок, въезда во двор, автостоянка) | 2187,289 | 2187,289 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого на 2011 год: | 50019,867 | 50019,867 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог 2012 год |
| 1. | Ремонт ул. Герцена |  |  |  | 8076,9 | 8076,9 |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт дорожного покрытия Асановский тракт (тротуары) |  |  |  | 6005,0 | 6005,0 |  |  |  |  |
|  | Итого: на 2012 год: |  |  |  | 14081,9 | 14081,9 |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог 2013 год |
| 1. | Ремонт ул. Чкалова |  |  |  |  |  |  | 29000,0 | 29000,0 |  |
|  | Итого: на 2013 год: |  |  |  |  |  |  | 29000,0 | 29000,0 |  |
|  | ВСЕГО: | 50019,867 | 50019,867 |  | 14081,9 | 14081,9 |  | 29000,0 | 29000,0 |  |

Об утверждении ведомственной целевой Программы развития улично-дорожной сети на территории Еманжелинского городского поселения на 2011 - 2013 годы

На основании федеральных законов «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», Устава Еманжелинского городского поселения, Правил благоустройства Еманжелинского городского поселения, утвержденных решением Совета депутатов Еманжелинского городского поселения от 27.08.2008г. № 427

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую Программу развития улично-дорожной сети на территории Еманжелинского городского поселения на 2011 – 2013 годы.

2. Считать утратившим силу постановление главы Еманжелинского городского поселения от 13.11.2009 года № 156 «Об  утверждении ведомственной целевой программы развития улично-дорожной сети на территории Еманжелинского городского поселения на 2010-2012 годы».

3. Ответственность за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по вопросам инфраструктуры Каньшина О.В.

Глава Еманжелинского

городского поселения  								 А.Н. Хрулев